**Agendy**

**REUNIÓN SEMANAL DE SCRUM**

**ACTA No. 02**

**27/08/2021, 10 am**

**SPRINT No. \_\_1\_ SEMANA No. \_\_1\_**

**ORDEN DEL DÍA**

1. Tareas pendientes

1. Seguimiento a tareas

1. Dificultades presentadas

1. Varios

**DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA**

**1.** Se revisaron las historias de usuario, Yesid plante dejar solo 5 para poder cumplir con el tiempo estipulado para el cumplimiento del proyecto.

**2.** Diana no pudo participar en la reunión porque esta de trasteo.

**3.** Se va a platear que vamos a presentar al profesor.

1. Dejamos las siguientes historias de usuario:
   1. Como estilista quiero registrarme para poder ingresar a la plataforma.
   2. Como estilista quiero que mis clientes se registren para tener una base de datos de los clientes.

* 1. Como estilista quiero registrar la tabla de precios para que mis clientes conozcan los precios y seleccionen el servicio.
  2. Como estilista quiero montar un portafolio de imágenes de arreglo de uñas para que mis clientes escojan el decorado.
  3. Como estilista quiero que mis clientes agenden su cita en un día y una hora específica para que quede separa la cita y no se cruce con otras.
  4. Como estilista deseo que mis clientes les lleguen recordatorios para que no olviden sus citas y mensajes con las promociones del mes.
  5. Como cliente deseo ver las opciones de pago, para pagar con tarjeta de crédito, débito o paypal entre otras opciones.

**COMPROMISOS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **COMPROMISO** | **RESPONSABLE** | **FECHA** |
| Estudiar las historias de usuario | Diana, Irma y yesid | 27/08/2021 |
| Agregar más historias de usuario | Diana, Irma y yesid | 27/08/2021 |
| Estudiar casos de uso | Diana, Irma y yesid | 27/08/2021 |
| Agregar más casos de uso | Diana, Irma y yesid | 27/08/2021 |
|  |  |  |

**ASISTENTES**

Irma,

Diana,

Angela,

Natacha