**Agendy**

**REUNIÓN SEMANAL DE SCRUM**

**ACTA No. 06**

**01/09/2021, 12 pm**

**SPRINT No. \_\_1\_ SEMANA No. \_\_2\_**

**ORDEN DEL DÍA**

1. Tareas pendientes

1. Seguimiento a tareas

1. Dificultades presentadas

1. Varios

**DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA**

* + - 1. Se crearon las ramas a partir de la rama de desarrollo, la idea es que se dividan las secciones: cabecera, servicios, noticias, equipo y pie del sitio.
      2. Irma realizará la sección de pie de página.
      3. Yesid realizará la sección del equipo.
      4. Angela realizará la sección de noticias.
      5. Natacha realizará la sección de servicios.
      6. Diana realizará la sección de header.
      7. Cada uno va a subir sus aportes en su rama creada desde la rama de development no en la rama master. Después se van a unir al index.

**COMPROMISOS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **COMPROMISO** | **RESPONSABLE** | **FECHA** |
| Cada uno baje el index a su carpeta | Yesid e Irma | 03/09/2021 |
| Cada uno hace su página y su rama | Angela, Irma, Yesid | 03/09/2021 |
| Ir adelantando su sección subirla a su rama. | Todos | 03/09/2021 |
| Documento de especificación de requisitos | Todos | 05/09/2021 |
|  |  |  |

**ASISTENTES**

Irma,

Diana Carolina,

Angela,

Natacha,

Yesid.