**Agendy**

**REUNIÓN SEMANAL DE SCRUM**

**ACTA No. 08**

**10/09/2021, 1 pm**

**SPRINT No. \_\_1\_ SEMANA No. \_\_3\_**

**ORDEN DEL DÍA**

1. Tareas pendientes

1. Seguimiento a tareas

1. Dificultades presentadas

1. Varios

**DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA**

* + - 1. Se trabaja en lo que falta en el sprint 0, se hacen las historias de usuario para el sprint 1:
  1. Como cliente deseo tener una página que me permita realizar los accesos para organizar un servicio puntual.
  2. Como cliente deseo registrarme para poder acceder a los servicios que ofrece la aplicación web.
  3. Como cliente deseo navegar por la página para poder recorrer y conocer la aplicación web.
  4. Como cliente deseo que la interacción de la página sea entendible y fácil para que la experiencia de usuario sea eficiente.
  5. Como cliente deseo tener interacción con la aplicación de manera gráfica para que los links se vinculen a la descripción de cada item.
  6. Como cliente deseo que la aplicación web sea funcional para que me de la información que necesito.
     + 1. Se presentan varias inquietudes, entre ellas que se debe desarrollar en el punto de gestión de configuración. Otra inquietud es si el devOps se puede seguir manejando en padlet o se debe manejar en azure.
       2. Se habla de que se debe incluir un quinto integrante al equipo para poder participar en el concurso.

**COMPROMISOS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **COMPROMISO** | **RESPONSABLE** | **FECHA** |
| Hablar con Camila | Natacha | 10/09/2021 |
| Arreglar el formato de sección de servicios de acuerdo al formato que hizo Diana de noticias. | Natacha | 13/09/2021 |
| Preguntar al tutor mañana sobre DevOps y gestión d econfiguración. | Yesid | 11/09/2021 |
| Yesid va a subir a su rama lo trabajado hasta ahora. | Yesid | 13/09/2021 |
|  |  |  |

**ASISTENTES**

Irma,

Natacha,

Yesid,

Diana.