**Agendy**

**REUNIÓN SEMANAL DE SCRUM**

**ACTA No. 09**

**11/09/2021, 1 pm**

**SPRINT No. \_\_1\_ SEMANA No. \_\_3\_**

**ORDEN DEL DÍA**

1. Tareas pendientes

1. Seguimiento a tareas

1. Dificultades presentadas

1. Varios

**DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA**

* + - 1. Se definen los roles:

1:   
Administrador de configuración: Diana  
 Configurar el repositorio   
Dar soporte para la integración y el despliegue   
  
2: Tester: Yesid e Irma  
 Diseñar pruebas a partir de los requisitos Ejecutar pruebas y revisiones para encontrar errores   
  
3: Diseñador UI: Camila y Diana  
Analizar los requisitos Elaborar el diseño de la UI Elaborar maquetas de base para el frontend   
  
4: Diseñador de Software: Diana y Natacha Analiza los requisitos Elaborar el diseño del software (backend) Verificar que se cumple con el diseño

5: Product Owner: Natacha  
 Intermediario con los interesados Coordinar el seguimiento del plan   
Motiva al equipo para seguir el proceso

* + - 1. Se define el miembro faltante del equipo Camila Acosta.
      2. Se define que el alto de la sección de servicios es de 500 px y de la sección de equipo es de 400px.
      3. De parte del usuario ADMON:
      4. De parte del usuario estilista:

1. De parte del cliente:

**COMPROMISOS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **COMPROMISO** | **RESPONSABLE** | **FECHA** |
| Cambiar el alto de su sección | Yesid y Natacha | 13/09/2021 |
| Hacer el merge a development | Diana | 15/09/2021 |
| Subir lo trabajado hasta ahora a la rama natacha | Natacha | 11/09/2021 |
|  |  |  |
|  |  |  |

**ASISTENTES**

Irma,

Natacha,

Yesid,

Camila

Diana.